Phần 1: Thiết kế

Epic: Theo dõi hành trình xe ghép theo thời gian thực

- Feature 1: Lộ trình & Thứ tự đón

  - User Story 1.1: Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem vị trí xe và thứ tự đón các hành khách trên bản đồ, để chủ động thời gian chờ.

  - User Story 1.2: Là khách đi xe ghép, tôi muốn nhận thông báo khi xe sắp đến lượt mình đón, để chuẩn bị ra điểm hẹn.

- Feature 2: Hỗ trợ & Khẩn cấp

  - User Story 2.1: Là khách đi xe ghép, tôi muốn gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho tài xế, để xử lý sự cố khi xe đến muộn.

  - User Story 2.2: Là khách đi xe ghép, tôi muốn gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tới CSKH, để được xử lý khi tài xế không phản hồi.

Phần 2: Sắp xếp

- User Story 1.1

- User Story 1.2

- User Story 2.1

- User Story 2.2

Giải thích:

- Detailed Appropriately: User Story 1.1 nằm ở đỉnh Backlog, làm ngay Sprint tới nên cần chi tiết nhất. Các Story phía dưới mức độ chi tiết chỉ dừng lại ở mức tổng quát.

- Estimated: Story 1.1 cần được chia nhỏ và chốt Story Point chính xác để Dev kéo vào Sprint.

- Emergent: Story 2.1, 2.2 có thể điều chỉnh dựa trên phản hồi của khách sau khi dùng Story 1.1.

- Prioritized: Story 1.1 giải quyết trực tiếp vấn đề "không biết xe ở đâu / bao giờ đến".

Phần 3: Xử lý

Tình huống 1: Đường thực tế Burndown Chart đi ngang 3 ngày liền

- Dấu hiệu nhận biết: Đường Actual Effort (công việc còn lại) nằm ngang, không dốc xuống trong 3 Daily Scrum liên tiếp.

- Ai xử lý: Scrum Master (SM), phối hợp Dev Team và PO.

- Cách xử lý:

  - SM phát hiện ở Daily Scrum do thiếu dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ.

  - Dev Team chuyển sang làm phần việc không dính dependency (VD: dựng UI khung, mock data giả lập API).

  - PO điều chỉnh Scope Sprint: gỡ phần nghẽn trả về Product Backlog, kéo hạng mục khác độc lập vào làm nếu cần.

### Tình huống 2: PO muốn nhét nguyên Epic vào 1 Sprint

- Ai xử lý: Scrum Master (SM).

- Cách xử lý:

  - Từ chối đề xuất. Epic quá lớn, vi phạm tiêu chuẩn INVEST (phải Small) và phá vỡ nguyên tắc Timebox.

  - SM giải thích cho Đức: Chỉ kéo các User Story ưu tiên cao nhất (đã tách nhỏ, đạt DoD) vừa đúng năng lực của Dev Team vào Sprint Backlog.

  - Các Story còn lại chia ra làm ở các Sprint tiếp theo.